津滨汉街政〔2019〕3号

汉沽街关于蓟运河“清四乱”专项行动

工作实施方案

为全面落实河长制，进一步加强河湖管理保护，维护河湖健康生命，按照市、区专项行动方案的统一要求，汉沽街对蓟运河及堤埝坡脚下25米内（蓟运河汉沽街段）的乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”问题进行集中整治。特制定本实施方案。

- 成立领导小组

组      长：张世生（街工委书记）

王学梅（街办事处主任）

常务副组长：刘景合（街武装部部长）

陆英（街办事处副主任）

张国旺（街办事处副主任）

崔立祥（街办事处副主任）

纪志军（街办事处副调研员）

副  组  长：李梦友（街工委副书记）

吴桂友（街工委副书记）

赵恩民（街办事处副主任）

李秀梅（街纪工委书记）

周蓓（街办事处副主任）

王丽艳（街办事处副主任）

李金坤（街办事处副调研员）

姜树花（街人大常委会副主任）

薛冬梅（街办事处副调研员）

李兵（街办事处副调研员）

王洪荣（街工会主席）

领导小组办公室：河长办（日常工作）

成员部门：综合执法大队、土地管理所、企业服务中心、农业服务中心、芦后村、芦前村、芦中村、大田村、大王村、小王村、小马村、大马村、下坞村、滨河家园居委会、后坨里居委会、前坨里居委会。

二、划分责任段，明确责任人

汉沽街位于蓟运河左岸，蓟运河流经其9个行政村、3个居委会，北起宁河区东升村，南到汉沽城区府北街，长度12.70公里。为更好的“清四乱”，依据地理位置和辖区管理划分以下责任段及责任人。

1.宁河区东升村—芦后村段，责任人：秦克军

2.芦后村—芦中村段，责任人：李志民

3.芦中村—芦前村段，责任人：李伟

4.芦前村—大田村段，责任人：刘景春

5.大田村—小王村段，责任人：杨焕军

6.小王村—大王村段，责任人：刘桂猛

7.大王村—小马村段，责任人：李桂合

8.小马村—大马村段，责任人：从子来

9.大马村—下坞村段，责任人：李强

10.下坞村—滨河家园段，责任人：李颖

11.滨河家园—后坨里段，责任人：李新春

12.后坨里—前坨里段，责任人：李春花

三、成员部门职责

土地管理所：负责土地性质确权，房屋产权归属。

农业服务中心：负责畜牧养殖场、水产养殖鱼池性质问题的排查。

工业服务中心：负责企业占地，建设用房问题。

综合执法大队：负责改正通知书的发放、拆违现场秩序管理及执法工作。

各村居：负责本辖区内村民稳定工作，配合职能科室做好摸清底数、完善台账及拆违工作。

四、具体工作实施步骤

第一阶段：2019年2月18日——2019年2月28日，成员部门依据区河长办对蓟运河汉沽街段河湖“清四乱”专项行动问题清单，进行沿河“四乱”排查，建立台账，调查取证，对当事人进行劝告及下达《责令限期改正通知书》。

第二阶段：2019年3月1日——2019年3月10日，对限期未改正的情况，以书面资料的形式上报区河长办，申请行政强制。

第三阶段：实施阶段2019年3月11日-----2019年4月20日

第四阶段：保持整改成果，对“清四乱”行动进行常态化管理，防治反弹。

- 建立河湖管理保护长效机制

落实责任主体，细化责任内容、标准和要求，做到守河担责，守河尽责。彻底打好“清四乱”这场攻坚战。

- 建立考核制度

制定考核制度，街领导小组对下级河长和部门进行考核。对于“清四乱”行动中，行动缓慢敷衍，拖延推诿不作为，慢作为的河长和有关部门要严格问责、追责。

附件：滨海新区河湖“清四乱”专项行动问题清单（二批次）

2019年2月21日

附件

滨海新区河湖“清四乱”专项行动问题清单（二批次）

| 序号 | 河流、河段（湖泊）名称 | 所在 位置 （乡、村） | 河长姓名及职务 |  | 问题描述（需定性、定量描述） | 问题类型（打√） |  |  |  |  | 问题整治情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市级 | 区级 |  | 乱占 | 乱采 | 乱堆 | 乱建 | 其他 | 是否销号（已销号打√） | 销号时间 | 治理措施计划 |  |
| 1 | 蓟运河 | 左堤汉沽街小马勺村北 | 李树起 副市长 | 杨茂荣 区长 | 堤外鸡场2000㎡ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 2 | 蓟运河 | 左堤汉沽街下坞排灌站上游100m | 李树起 副市长 | 杨茂荣 区长 | 堤外鸡舍300㎡ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 3 | 蓟运河 | 左堤汉沽街宝顺公司 | 李树起 副市长 | 杨茂荣 区长 | 堤外厂房1800㎡ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 4 | 蓟运河 | 左堤汉沽街津汉桥下 | 李树起 副市长 | 杨茂荣 区长 | 堤外大棚1000㎡ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 5 | 蓟运河 | 左堤汉沽街芦前村南 | 李树起 副市长 | 杨茂荣 区长 | 堤外厂房3000㎡，天津市加美金属有限公司 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 6 | 蓟运河 | 左堤汉沽街芦前村南 | 李树起 副市长 | 杨茂荣 区长 | 背水侧鱼池200㎡ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 蓟运河 | 左堤汉沽街大马勺村-下坞村段 | 李树起 副市长 | 杨茂荣 区长 | 背水侧鱼池3万㎡ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 蓟运河 | 左堤汉沽街小马沽村 | 李树起 副市长 | 杨茂荣 区长 | 堤外养殖场1000㎡ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 9 | 蓟运河 | 左堤汉沽街北环桥上游 | 李树起 副市长 | 杨茂荣 区长 | 堤外修理厂1000㎡ |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |

（此件主动公开）

天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处               2019年2月21日印发